АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020 № 37

О подготовке Новогоренского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 31.03.2020 № 70-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов», а также с целью обеспечения устойчивой работы объектов Новогоренского сельского поселения в осенне-зимний период 2020-2021 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

1.1.Состав комиссии по контролю за ходом подготовки хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, согласно приложению №1.

1.2. Положение о комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов, согласно приложению №2.

1.3. Перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, согласно приложению №3.

1.4. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов котельной культурно-досугового сектора «Новогоренский Дом Культуры»», согласно приложению №4.

2. Задействовать в подготовке жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Новогоренского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов следующие организации:

а) муниципальное казенное образовательное учреждение «Новогоренская СОШ» (далее – МКОУ «Новогоренская СОШ»);

б) культурно-досуговый сектор «Новогоренский Дом Культуры» МБУ «ЦКД»;

в) Администрацию Новогоренского сельского поселения.

3. Рекомендовать организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, обеспечить качественную подготовку жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и социальной сферы Новогоренского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в соответствии со следующими правовыми актами:

1) Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 (далее – Правила оценки готовности к отопительному периоду);

2) МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», утвержденные Приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203;

3) [Правилами](consultantplus://offline/ref=62E3FB4C027CE546BB67FF4810EAE2873ADBB6899C9575ABB503C482D578A4783B74149CB0F908j5y4I) технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.

4. Руководителям организаций, указанных в пункте 2 настоящего постановления, принять меры по обеспечению подачи тепла на объекты социальной сферы до 01.09.2020 г.

5.Признать утратившим силу постановление Администрации Новогоренского сельского поселения от 21.05.2019 №29 «О подготовке Новогоренского сельского поселения к работе в зимних условиях 2019– 2020 годов».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на инженера по благоустройству Батищева О.В.

7. Опубликовать данное постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения.

Глава поселения И.А. Комарова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Новогоренского сельского поселения

от 13.04.2020 № 37

СОСТАВ

комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в зимний период

2020 – 2021 годов

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, Имя, Отчество** | **Должность** |
| Комарова Ирина Анатольевна | Глава поселения, председатель комиссии |
| Батищев О.В. | Инженер по благоустройству |
| Мальсагова Н.Н. | Управ. делами администрации – секретарь комиссии |
| **Члены комиссии** | |
| Кривошеина Т.Ю. | Депутат Совета поселения (по согласованию) |
| Петрова А.Н. | Депутат Совета поселения (по согласованию) |
| Мальцева Т.Н. | Депутат Совета поселения (по согласованию) |
| Мальсагов Л.Л. | Депутат Совета поселения (по согласованию) |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Новогоренского сельского поселения

от 13.04.2020 №37

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о комиссии по подготовке хозяйственного комплекса МО «Новогоренское**

**сельское поселение» в зимний период 2020 – 2021 годов.**

1. Комиссия по подготовке хозяйственного комплекса МО «Новогоренское сельское поселение» (далее - Комиссия) к работе в зимний период 2020– 2021 годов является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в осенне-зимний период.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными органов государственной власти Томской области, Губернатора Томской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Новогоренского сельского поселения, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:

* обеспечение взаимодействия деятельности органов самоуправления Новогоренского сельского поселения и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в осенне-зимний период;
* внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса поселения к работе в осенне-зимний период.

1. Комиссия осуществляет следующие функции:
   1. анализирует, оценивает и контролирует ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в осенне-зимний период;
   2. осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения поселения;
   3. принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период, их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;
   4. рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в МО «Новогоренское сельское поселение».
2. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:
   * 1. заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
     2. запрашивать у органов местного самоуправления информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Новогоренского сельского поселения.
4. Председатель комиссии:
   * 1. несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;
     2. утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем комиссии.
6. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие – его заместитель.
7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в месяц. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.
8. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путём открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

1. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Новогоренского сельского поселения

от 13.04.2020 № 37

**Перечень мероприятий по подготовке**

**хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и социальной сферы муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» | В срок до 15.04.2020 | Администрация  Новогоренского  сельского поселения |
| 2. | Организация работ по обеспечению источников тепла резервными источниками водоснабжения и электроснабжения, приборами учета отпускаемой тепловой энергии, необходимым запасом материально-технических ресурсов. | В срок до  01.09.2020. | Администрация  Новогоренского  сельского поселения |
| 3. | Обеспечение мер по созданию запасов топлива для электро- и теплоснабжения организаций в соответствии с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 22.08.2013 № 469 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон».  Обеспечение населения дровами на период отопительного сезона 2020- 2021 годов. | Отопитель-ный период | Администрация  Новогоренского  сельского поселения |
| 4 | Осуществление контроля за выполнением условий, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103. | До 01.11.2020 | Администрация  Новогоренского  сельского поселения |
| 5 | Предоставление в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской обл.:  - сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июля по 2 ноября) по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная,  - информации о ходе подготовки МО к работе в зимний период, начиная с 15 июня по 2 ноября 2020 г.;  - сведений о работе ЖКХ в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения №2-ЖКХ (зима);  - сведений о работе ЖКХ в зимних условиях (в период с 1 ноября по 1 апреля) по форме федер. госуд. статистич. наблюдения №3-ЖКХ (зима);  - информация о начале отопительного сезона;  - информация о прохождении отопительного периода; | На 2 –е число после отчетного периода  1 и 15 число каждого месяца  1 раз в год  (2 декабря )  2 число после отчетного периода  Ежедневно, в период с 07.09.2020 по 26.10.2021.  Еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) | Инженер по благоустройству |
| 6 | Проведение оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно Правилам оценки готовности к отопительному пеиоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» ;  -оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций с учётом Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного приказом Минпромэнерго России (б/н от 25.06.2004 г.); | до 13.11.2020  До 01.09.2020 | Комиссия |
| 7. | В соответствие с действующим законодательством осуществление контроля за поддержанием нормативного запаса топлива | На 1 и 15 число ежемесячно | Инженер по  благоустройству |
| 8. | Установить разъем для подключения внешней энергоустановки на случай аварии в здании школы | До 01.09.2020 | Директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 9. | Проработать вопрос о доставке и подключении на случай аварии внешнего источника энергоснабжения | До 01.09.2020 | Директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 10. | Организация профессионального обучения персонала котельной КДС «Новогоренский Дом культуры» МБУ «ЦКД» | До 01.09.2020 | Заведующая сектором «Новогоренский Дом Культуры» |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Новогоренского сельского поселения

от 13.04.2020 № 37

**Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. котельных**

**«КДС «Новогоренский Дом Культуры»», МКОУ «Новогоренская СОШ»**

**Объекты проверки:**

- котельная МБУ ЦКД «КДС «Новогоренский Дом Культуры»;

- система отопления МБУ ЦКД «КДС «Новогоренский Дом Культуры»;

- теплотрасса от котельной до МБУ ЦКД «КДС «Новогоренский Дом Культуры»;

**Сроки проведения проверки:**

- с 1 по 10 сентября 2020 г.

**Документы, проверяемые в ходе проведения проверки:**

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период 2020-2021 г.;

- наличие договоров поставки дров;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, выданных органами государственного контроля;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций;

- наличие документации по технике безопасности.