АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2013              	                                                                                     №  38

О подготовке хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в зимний период 2013 – 2014  годов

В соответствии с распоряжением  Губернатора Томской области от 13.02.2013 №46-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов»,  а также с   целью обеспечения  устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Новогоренского сельского поселения в зимний отопительный период 2013 – 2014 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение о комиссии для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в зимний период 2013 – 2014  годов и её состав согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению.

- Утвердить План работ  по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» к работе в осеннее-зимний период 2013-2014 годов согласно приложению №3 к настоящему распоряжению.

- Обеспечить качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» к работе в зимний период 2013 – 2014  годов.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Новогоренского сельского поселения от 28.05.2012 №21 «О подготовке хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в зимний период 2012– 2013  годов».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по ЖКХ Батищева О.В.

- Опубликовать данное постановление в Ведомостях органов  местного самоуправления  Новогоренского сельского поселения и опубликовать на официальном интернет-сайте Администрации Новогоренского сельского поселения.

Глава поселения                                                                                 И.А. Комарова

Приложение № 1 к постановлению

Администрации   Новогоренского сельского поселения

от   06.06.2013    №38

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии для контроля за ходом  подготовки хозяйственного комплекса МО «Новогоренское сельское поселение»

в зимний период 2013 – 2014  годов.

- Комиссия для контроля за ходом  подготовки хозяйственного комплекса МО «Новогоренское сельское поселение» (далее - Комиссия) к работе в зимний период 2013– 2014 годов является совещательным органом, созданным для обеспечения  согласованности действий учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в зимних условиях.

- Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Томской области,  постановлениями и распоряжениями Администрации Новогоренского сельского поселения, а также настоящим Положением.

- Основными задачами Комиссии является:

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса поселения к работе в зимних условиях.

- Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

  - анализирует и  оценивает ход подготовки объектов  жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в зимних условиях;

  - осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях объектов жизнеобеспечения поселения;

  - принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в зимних условиях, их финансового обеспечения, а также эффективности использования привлекаемых средств;

  - рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в МО «Новогоренское сельское поселение».

- Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:

    - заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

    - запрашивать у органов местного самоуправления информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

- Состав Комиссии утверждается постановлением  Администрации Новогоренского сельского поселения.

- Председатель комиссии:

    - несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

    - утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов.

- Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем комиссии.

- Заседания комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие – его заместитель.

- Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже   2-х раз в месяц. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

- Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путём открытого голосования.

- Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем. Решения, принимаемые Комиссией, носят  рекомендательный характер.

Приложение № 2 к постановлению

Администрации    Новогоренского сельского поселения

от   06.06.2013    № 38

СОСТАВ

комиссии для контроля за ходом  подготовки  хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в зимний период

2013 – 2014 годов

| Фамилия, Имя, Отчество | Должность |
| --- | --- |
| Батищев О.В. | Специалист по ЖКХ и благоустройству – председатель комиссии. |
| Мальсагова Н.Н. | Управ. делами администрации |
| Члены комиссии |  |
| Майник И.Н. | Депутат Совета поселения |
| Фёдорова Н.Н. | Депутат Совета поселения |
| Тарасова К.А. | Депутат Совета поселения |
| Попиневский Г.В. | Депутат Совета поселения |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации   Новогоренского

сельского поселения

от  06.06.2013    № 38

Перечень мероприятий

по подготовке хозяйственного комплекса Новогоренского сельского поселения к работе в осеннее-зимний период 2013-2014 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение мер по созданию запасов топлива для электро- и теплоснабжения организаций в соответствии с Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66. Обеспечение населения дровами на период отопительного сезона 2013- 2014 годов. | В срок до 01.09.2013. Отопитель-ный период | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 2 | Подготовка к работе в осенне-зимний период объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» | В срок до 15.09.2013 | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 3 | Осуществление контроля за ходом подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов. | Постоянно | Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 4 | Осуществление контроля за выполнением основных и дополнительных условий, указанных в пунктах 12,13, 14 Положения об оценке готовности электро–и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного Минпромэнерго России (б/н от 25.08.2004) | В срок до 01.09.2013 | Комиссия |
| 5 | Предоставление в Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской обл.: - сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июля по 1 ноября) по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная, - информация о ходе подготовки МО к работе в зимний период, начиная с 15 июня по 1 ноября 2013 г. - сведений о работе ЖКХ в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения №2-ЖКХ (зима); - сведений о работе ЖКХ в зимних условиях (в период с 1 ноября по 1 апреля) по форме федер. госуд. статистич. наблюдения №3-ЖКХ (зима); - информация о прохождении отопительного периода; | На 2-е число после отчетного периода На 1 и 15 число каждого месяца 1 раз в год (2 декабря) На 2 число после отчет. периода в течение отоп. периода | Специалист Специалист |
| 6 | Проведение оценки готовности к работе в зимний период 2013-2014 годов; -оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций с учётом Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период | В срок до 01.10.2013 | Комиссия |
| 7. | В соответствие с действующим законодательством осуществление контроля за поддержанием нормативного запаса топлива | На 1 и 15 число ежемесячно | Специалист |