АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.03.2014  № 16

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Новогоренского сельского поселения в 2014 году

В соответствие с распоряжением Губернатора Томской области от 19.02.2014 № 40-р «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томской области в 2014 г., распоряжением Администрации Колпашевского района от 03.03.2014 №104 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Колпашевского района в 2014 году», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2014 года на территории Новогоренского сельского поселения

1. Установить постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке к предстоящему половодью специалисту по благоустройству, ЖКХ и землепользованию (Батищеву О.В).

1.1. Ежедневно, с 01.04.2014 г. представлять донесение по паводку диспетчеру Администрации района.

2.Комисси по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации Новогоренского сельского поселения провести мероприятия по организованному пропуску паводковых вод в 2014 году:

2.1.По подготовке объектов и жилых домов к половодью 2014 г.

2.2.Состав сил и средств привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах возможных чрезвычайных ситуаций, порядок их применения, зоны ответственности.

2.3.Порядок оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем.

2.4.Составы оперативных групп, штабов, подвижных пунктов управления, аварийно-спасательных формирований повышенной готовности, их оснащение исходя их предстоящих задач.

2.5.Порядок организации связи, управления в зонах возможных чрезвычайных ситуаций и обмена информацией.

2.6.Порядок обеспечения эвакуационных мероприятий и аварийно-спасательных работ.

2.7.Порядок проведения разведки зон подтопления.

3. В срок до 20 марта 2014 г. организовать работу по созданию запасов продуктов питания и предметов первой необходимости, кормов для сельскохозяйственных животных в населённых пунктах, с которыми в период весеннего половодья может быть нарушено автотранспортное сообщение (д. Усть-Чая).

4.Подготовить и держать в технической готовности авто- и плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию.

5.В срок до 15 марта 2014 года разработать порядок накопления, перемещения, хранения и отпуска ГСМ для привлекаемых сил и средств.

6.В срок до 15 марта 2014 г. разработать и представить на КЧС Колпашевского района план эвакуации населения для ежегодно подтапливаемых населённых пунктов.

7.Организовать работу по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемых населенных пунктах, создать необходимые запасы медикаментов в населенных пунктах, с которыми может быть нарушено автотранспортное сообщение.

8.В срок до 15 марта 2014 г. провести инвентаризацию жилья, находящегося на территории ежегодно подтопляемых населённых пунктов, с которыми нарушено автотранспортное сообщение в период половодья, составить подробные списки населения, с указанием граждан, требующих первоочередной помощи (д. Усть-Чая).

9. Составить план-схемы размещения жилых домов, улиц и проездов.

10.Организовать учебные и пропагандистские мероприятия по действиям в период паводка.

11.В срок до 20 марта 2014 г. обеспечить организацию выполнения мероприятий по санитарной очистке территорий, с целью недопущения выноса талыми водами бытового и другого мусора в открытые водоёмы.

12.До 27 марта 2014 г. подготовить и направить в отдел ГОЧС и БН донесение о готовности к пропуску паводковых вод.

13.С 1 апреля 2014 г. организовать временное наблюдение за уровнем рек в период интенсивного снеготаяния в д. Усть-Чая;

14. В срок до 25 марта 2014 г. разработать, утвердить и предоставить в отдел ГОЧС и БН «План по пропуску паводковых вод на территории Новогоренского сельского поселения на 2014г.».

15. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и разместить на официальном Интернет - сайте муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» http://novogornoe.tomsk.ru/.

16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения И.А. Комарова