АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА. ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.09.2011      № 46

д. Новогорное

| Об утверждении Плана мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» |  |
| --- | --- |

На основании распоряжения Губернатора Томской области от 07.07.2011  № 211-р «Об утверждении Плана мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении государственных услуг на территории Томской области и типового Плана мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории Томской области»

1. Утвердить План мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории  муниципального образования «Новогоренское сельское поселение»  (приложение).

2. Назначить   ответственным за выполнение требований части 1 пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг управляющего делами администрации Новогоренского сельского поселения Мальсагову Н.Н.

3. Управляющему делами администрации Новогоренского сельского поселения  (Мальсагова Н.Н.):

3.1. направить утверждённый план в Администрацию Колпашевского района, в срок до 20.09.2011 г.

3.2. опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и расположить на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Новогоренское сельское поселение».

4. Контроль за выполнением  распоряжения оставляю за собой.

# Глава поселения                                                                               И.А. Комарова

Приложение

к распоряжению Администрации

Колпашевского района

от    01.09.2011   №46

План мероприятий

по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории МО «Новогоренское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение управляющего делами администрации Новогоренского сельского поселения, ответственного за выполнение требований части 1 пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.06 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Закон № 210-ФЗ) | 07.09.2011 | Муниципальный правовой акт о назначении управляющего делами администрации Новогоренского сельского поселения, ответственного за выполнение требований части 1пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | Глава поселения |
| 2. | Определение органа местного самоуправления (его структурного подразделения) Новогоренского сельского поеления ответственного за организацию выполнения требований части 1 пункта 3 статьи 7 Закона №210-ФЗ | 07.09.2011 | Муниципальный правовой акт, определяющий орган местного самоуправления (его структурное подразде-ление), ответственный за организацию выполнения требований части 1пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | управляющий делами Администрации Новогоренского сельского поселения |
| 3. | Формирование координационного органа муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 01.09.2011 | Муниципальный правовой акт |  |
| 4. | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия | 01.10.2011 | Муниципальный правовой акт | Структурные под-разделения Адми-нистрации поселения |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 5. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) | 01.03.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Структурные под-разделения Адми-нистрации поселения |
| 5.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг | 01.10.2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Структурные подразделения Администрации поселения |
| 5.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | 01.10.2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Структурные под-разделения Админ-истрации поселения |
| 6. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | 01.03.2012 | Отчёт о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Структурные под-разделения Адми-нистрации поселения |
| 3.Внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 7. | Проведение инвентаризации муниципальных правовых актов муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в муниципальные правовые акты | 01.10.2011 | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо вносить изме-нения, с указанием необхо-димых изменений (в рам-ках технологических карт), указанием сроков внесения | Структурные подразделения Администрации поселения |
| 8. | Внесение изменений в муниципальный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения администра-тивных регламентов оказания муниципальных услуг | По мере необходи-мости | Муниципальный правовой акт |  |
| 9. | Подготовка, издание (принятие) муниципальных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, в соответствии с новыми требованиями законодательства РФ, в том числе: |  |  |  |
| 9.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | По мере необходи-мости | Муниципальные правовые акты (административные регламенты) | Структурные под-разделения Адми-нистрации поселения |
| 9.2. | 1) Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в муниципальные правовые акты муниципального образования «Новогоренское сельское поселение»; 2) Внесение изменений в муниципальные правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодейст-вия | 01.10.2011 2) В соот-ветствии с перечнем муници- пальных правовых актов, в ко-торые необ-ходимо внести из-менения с указанием сроков | 1) Перечень муниципаль-ных правовых актов, в ко-торые необходимо внести изменения, с указанием сроков внесения 2) Муниципальные правовые акты | Структурные подразделения Администрации поселения |
| 9.3. | Разработка и издание (принятие) порядка межведомственного взаимодействия, (ре-гулирует, в том числе вопросы формиро-вания и направления органами местного самоуправления, организациями, предостав-ляющими муниципальные услуги запросов о предоставлении информации в ОИВ ТО, ТО ФОИВ на территории муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» | 01.11.2011 | Муниципальный правовой акт (порядок межведомственного взаимодействия) |  |
| 9.4. | Разработка и утверждение муниципального правового акта, регулирующего вопросы основных информационных ресурсов муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» | 01.10.2011 | Муниципальный правовой акт, регулирующий вопро-сы основных информацион-ных ресурсов муници-пального образования «Новогоренское сельское поселение» |  |
| 4.Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 10. | Разработка и утверждение перечня необ-ходимых интерфейсов доступа к инфор-мационным системам муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | 01.08.2012 | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам |  |
| 11. | Доработка муниципальных информационных систем | На постоян-ной основе | Отчёт с результатами доработки (акты ввода в эксплуатацию, технические задания) |  |
| 12. | Подключение муниципальных информа-ционных систем к региональным узлам системы межведомственного взаимо-действия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг | В соответ-ствии с планом графиком | Отчёт с результатами подключения (план-график подключения, акты подключения) |  |
| 13. | Разработка и регистрация электронных сер-висов в региональной системе межведом-ственного электронного взаимодействия, их тестирование и апробация межведомст-венного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | 01.08.2012 | Технические задания на электронные сервисы, пере-чень зарегистрированных электронных сервисов, про-токолы тестирования элект-ронных сервисов, согласо-ванные всеми участниками взаимодействия |  |
| 14. | Одобрение размещения электронных сервисов в РСМЭВ | 01.08.2012 | Протокол |  |
| 5.Методическое сопровождение плана предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 15. | Создание системы методической поддерж-ки органа местного самоуправления: центр телефонного обслуживания, нформацион-ный сайт реализации Закона № 210-ФЗ | В рамках текущей деятель-ности | Отчёт |  |
| 16. | Проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих (методическое и технологическое обеспечение) | В рамках текущей деятель-ности | Отчёт о проведении обучающих семинаров |  |
| 6.Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 17. | Разработка плана и проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона №210-ФЗ | В рамках текущей деятель-ности | План |  |
| 18. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона №210-ФЗ | В рамках текущей деятель-ности | Ежемесячные отчёты о реализации плана по ин-формированию населения, представленные Губер-натору Томской области |  |