# АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА, ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.04.2010              №30

с. Новогорное

| О благоустройстве территорий Новогоренского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания территории, организации уборки, обеспечение чистоты и порядка сел Новогоренского сельского поселения и в целях  привлечения предприятий, учреждений и населения поселения к наведению санитарного порядка и благоустройства территорий,

1.Объявить 2-х месячник по благоустройству территорий  Новогоренского сельского поселения  с 27.04.2010 г. по 27.06.2010 г.

2.Установить  общий  санитарный   день  по  очистке  территории  улиц   поселения – пятница каждой недели.

3.Создать комиссию по проведению 2-х месячника  по благоустройству

(приложение №1).

4.Утвердить план мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Новогоренского сельского поселения (приложение 2), план мероприятий по очистке от мусора прилегающих массивов (приложение 3).

5.Закрепить за коллективами организаций и учреждений, независимо от организационно-правовых форм, прилегающие территории для проведения благоустроительных работ на период двухмесячника.

Администрации Новогоренского сельского поселения осуществлять контроль за  состоянием этих территорий.

6.Закрепить за работниками администрации поселения улицы для контроля в сфере благоустройства (приложение 4).

7.Наделить полномочиями на составление протоколов административных нарушений в сфере благоустройства, предусмотренных главой 8 Кодекса Томской области об административных правонарушениях –УУМ Добрычева П.А.

8. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения оставляю за собой.

9.Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения.

Глава поселения                                                                        И.А. Комарова

Приложение №1 к распоряжению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 09.04.2010  №30

Состав комиссии

по проведению 2-х месячника по благоустройству территории

Новогоренского сельского поселения

- Комарова И.А. –  Глава поселения -  председатель комиссии

- Мальсагова Н.Н.    –  управ. делами – зам. председателя

Ч л е н ы    к о м и с с и и :

- Батищев О.В.        -   специалист по благоустройству и ЖКХ;

- Добрычев П.А.     -    участковый уполномоченный (по согласованию);

- Майник И.Н.   -    заведующая Новогоренским ФАП (по согласованию);

- Фёдорова Н.Я.     - директор МУ «Новогоренский СКДЦ»;

- Музалевская О.М. -   продавец магазина ИП «А.А.Зауэр».

Приложение №2 к распоряжению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 09.04.2010  №30

План мероприятий по подготовке и проведению благоустроительных работ в 2010 году на территории  Новогоренского  сельского  поселения Колпашевского района.

1. Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика территории, в том числе | В состав Новогоренского сельского поселения входят: - д. Новогорное - д. Усть-Чая |
| 1.1 | Площадь территории всего (кв.м) | 280314300 |
| 1.1.1 | Площадь, требующая санитарного содержания (кв.м.) | 2061300 |
| 1.1.1.1 | Площадь, требующая постоянного содержания | 1339900 |
| 1.1.1.2 | Площадь, требующая периодического содержания | 12000 |
| 2 | Ответственный за выполнение благоустрои -тельных работ (Ф.И.О., должность, контактные телефоны) | Специалист по ЖКХ, благоустройству и землеустройству Батищев О.В. раб. 9-41-36; дом. 9-41-56. |

2. Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрепить распоряжением Главы поселения отдельные территории поселения за предприятиями и учреждениями для постоянного содержания их в должном порядке, проведения там благоустроительных работ. | Апрель 2010 | Глава поселения |
| 2 | Закрепить распоряжением Главы поселения улицы поселения за работниками Администрации для контроля за их санитарным состоянием и благоустройством | Апрель 2010 | Глава поселения |
| 3 | Регулярно информировать население на сходах, в объявлениях и газете «Вестник Новогоренского поселения» о проведении двухмесячника по благоустройству, санитарных пятниц, субботников и других благоустроительных работах | Постоянно | Управ. делами, Специалист по благоустройству |
| 4 | Организовать 1 раз в неделю сбор и вывоз мусора с улиц населенных пунктов Новогоренского сельского поселения | Период двухмесячника | Глава поселения |

3.Мероприятия по благоустройству на 2010 год.

3.1.План текущих мероприятий по благоустройству на 2010 год.

| №пп | Наименование мероприятия | Виды работ | Срок исполне-ния | Объем финанси-рования (тыс. руб) | Источник финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весенняя санитарная уборка улиц | Сбор мусора, вывоз на площ. Т.Б.О. | Апрель- июнь | 15 | Бюджет поселения | специалист |
| 2 | Весенняя уборка кюветов дороги Малиновка-Усть-Чая | Сбор мусора, вывоз на площ. Т.Б.О. | Апрель- май | 3 | Бюджет поселения | специалист |
| 3 | Ремонт и грейдиро-вание улиц поселения | Грейдиров. Подс. гравием | Лето 2010 | 273 | Бюджет поселения | специалист |
| 4 | Очистка и благоустр. территрии кладбища | Сбор мусора, вывоз на площ. Т.Б.О. Ремонт ограды, обрезка деревьев | Май- июль |  | Бюджет поселения | специалист |
| 5 | Уборка разрушенных построек | Разбор, вывоз остатков в котельную | Лето 2010 |  | Бюджет поселения | специалист |
| 6 | Обрезка и уборка аварийных деревьев | Вывал, распиловка, вывоз в котель- ную | Май |  | Бюджет поселения | специалист |
| 7 | Скашивание травы вдоль дорог поселения и ничейных террито-рий поселения | Скашивание травы | Лето |  | Бюджет поселения | специалист |
| 8 | Очистка берегов водоемов | Сбор мусора, вывоз на площад- ку Т.Б.О. | Май |  | Бюджет поселения | специалист завуч МОУ СОШ |
| 9 | Привлечение безработных на выполнение мероприятий по благоустройству поселения | Общественные работы | Лето-осень |  | Бюджет поселения | Глава поселения |

3.2. План дополнительных мероприятий по благоустройству

| №п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб) | Источник финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование и постройка общественной зоны отдыха на пустыре по ул.Береговой | Устройство ограды, цветника, беседки, водоема, посадка деревьев и куст. и т.д. | Лето 2010 | 150 | Бюджет пос.-25% Бюджет р-на – 75% | специалист |
| 2 | Конкурс на лучшую усадьбу поселения (по номинациям) | Реклама, подведение итогов, награждение | Август 2010 | 10 | Бюджет поселения | Глава пос. депутаты |
| 3 | Озеленение населенных пунктов (посадка деревьев) | Привезти и посадить 40 деревьев | Май 2010 |  | Бюджет поселения | специалист |

Приложение №3 к распоряжению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от   09.04.2010      №30

План  мероприятий  по  очистке  от  мусора  прилегающих  к  деревням  Новогоренского  сельского  поселения  лесных  массивов

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включить в повестку сходов в деревнях Усть-Чая и Новогорное вопросы о бережном отношении населения к прилегающим лесным массивам | Апрель 2010 г. | Специалист |
| 2 | Организовать рейды совместно с лесником ОГУ «Колпашевский лесхоз» по выявлению нарушений при заготовке дров, несанкционированному размещению отходов в лесных массивах. | Апрель- Май | Специалист |
| 3 | Организовать сбор и вывоз мусора из лесных массивов на полигон ТБО | Май- Октябрь | Специалист |
| 4 | Провести совместно с МОУ «Новогоренская СОШ» экологическую операцию «Чистый берег» по очистке от мусора берегов озера «Чвор» от д. Новогорное до бывшего п. Алдыган | Май | Специалист |

Приложение №4 к распоряжению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 09.04.2010  №30

О закреплении улиц за работниками администрации Новогоренского сельского поселения

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Закрепленная улица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мальсагова Наталья Николаевна | Управ. делами | ул. Лесная, ул. Рабочая |
| 2 | Батищев Олег Валентинович | Спец. по благоустройству и ЖКХ | ул. Юбилейная, ул. Набережная, пер. Школьный |
| 3 | Крапивина Любовь Александровна | Главный спец. по финансовому учёту и отчетности | ул. Октябрьская, ул. Новая |
| 4 | Гаак Галина Николаевна | Уборщик служебных помещений | от ул. Береговая 2 до ул. Береговая 19 кв.2 |
| 5 | Балабанов Сергей Матвеевич | Тракторист | от ул. Береговая 21 до ул. Береговая 59 |
| 6 | Комарова Ирина Анатольевна | Глава поселения | д. Усть-Чая |
| 7 | Попиневский Геннадий Васильевич | Электрик | д. Усть-Чая |
| 8 | Крапивин Владимир Николаевич | Водитель | д. Усть-Чая |