АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# 26.02.2025 № 8

# О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Новогоренского сельского поселения в 2025 г.

В соответствии с Федеральным законом от 01.11.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», подпунктами 7, 21, 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2025 г. на территории д. Усть-Чая

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению безопасности населения и территории д. Усть-Чая при организованном пропуске паводковых вод в 2025 году (далее - План) согласно приложению.
2. Создать оперативно-хозяйственную комиссию Новогоренского сельского поселения по подготовке объектов и жилых домов д. Усть-Чая к половодью в составе:

Председатель: Глава поселения И.А. Комарова

Заместитель: заместитель Главы поселения – управляющий делами Мальсагова Н.Н.

Члены комиссии:

- Понькина М.Н.- инженер по благоустройству;

- Петрова А.Н. – депутат Совета поселения (по согласованию);

- Кривошеина Т.Ю. – депутат Совета поселения (по согласованию).

1. Администрации Новогоренского сельского поселения:
   1. До 27 марта 2025 г. подготовить и направить в отдел ГОЧС и БН Колпашевского донесение о готовности муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» к пропуску паводковых вод.
   2. С 03 апреля 2025 года ежедневно информировать председателя комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Колпашевского района, через отдел ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района, о состоянии паводковой обстановки на территории муниципального образования «Новогоренское сельское поселение», при ухудшении доклад предоставлять немедленно.
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения Комарова И.А.

Приложение №1 к постановлению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 26.02.2025 №8

**ПЛАН**

**основных мероприятий по обеспечению безопасности населения и территории д. Усть-Чая при организованном пропуске паводковых вод в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Мероприятия** | **Срок**  **исполне-ния** | **Ответствен-ные** | **Отметка о**  **выполнении** | |  |
| 1. | Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке различного рода объектов, независимо от форм собственности, и жилых домов к половодью 2025 года | до 18.03.2025 | Комарова И.А |  | |
| 2. | Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и выполнение аварийно-восстановительных и других неотложных работ, порядок их применения, зоны ответственности | до 18.03.2025 | М.Н. Понькина |  | |
| 3. | Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи д. Усть-Чая | до  18.03.2025 | М.Н. Понькина |  | |
| 4. | Обеспечить организацию выполнения мероприятий по санитарной очистке территории д. Усть-Чая, с целью недопущения выноса талыми водами бытового и другого мусора в открытые водоёмы | до 28.03.2025 | М.Н. Понькина |  | |
| 5. | Разработать и представить в отдел ГОЧС и БН Колпашевского района план эвакуации населения ежегодно подтопляемого населенного пункта – д. Усть-Чая. | до 14.03.2025 | М.Н. Понькина |  | |
| 6. | Уточнить (разработать) паспорт безопасности и паспорт гидрологической безопасности д. Усть-Чая, попадающую в зону вероятного затопления (подтопления) | до 14.03.2025 | М.Н. Понькина |  | |
| 7. | Провести инвентаризацию жилья, находящегося на территории ежегодно подтопляемого населенного пункта в период половодья, составить подробные списки населения, с указанием граждан, требующих первоочередной помощи. | До  14.03.2025 | М.Н. Понькина |  | |  |
| 8. | Проверить наличие похозяйственных книг, составить план-схемы размещения жилых домов, мостов, улиц и проездов | до 14.03.2025 | М.Н. Понькина |  | |
| 9. | Провести похозяйственный обход жителей пос. Усть-Чая с целью определения всех проблем, связанных с весенним паводком и дополнительного инструктажа на случай отселения | до 14.03.2025 | М.Н. Понькина |  | |
| 10. | Организовать контроль за проведением санитарно- эпидемиологических мероприятий в подтапливаемом населенном пункте, в соответствии с разработанными методическими рекомендациями по подготовке и проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемом населенном пункте | постоянно в течение паводко- опасного периода | М.Н. Понькина |  | |
| 11. | Подготовить и держать в технической готовности авто- и плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию, заключить договора с двумя владельцами маломерных судов (моторных лодок) для использования их в различных нештатных ситуациях, связанных с подтоплением д. Усть-Чая. | до 14.03.2025 | М.Н. Понькина |  | |
| 12. | Организовать завоз и создание резерва горюче-смазочных материалов (бензина, диз. топлива и масла) в д. Новогорное для обеспечения выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затопления и подтопления. | до  21.03.2025 | М.Н. Понькина |  | |
| 13. | Решить вопрос о создании экстренного запаса необходимых медикаментов в Новогоренском ФАП для жителей д. Усть-Чая | до 28.03. 2025 | Заведующая Чажемтовской амбулаторией  Штенгауэр Л.А. |  | |
| 14. | Организовать работу временного водомерного поста в подтапливаемом населенном пункте (д. Усть-Чая), организовать передачу информации с данного поста оперативному дежурному ЕДДС Колпашевского района | С 03.04.2025 | И.А. Комарова |  |  | |
| 15. | Взять на учёт всех владельцев моторных лодок в д. Усть-Чая и д. Новогорное | до 21.03.2025 | М.Н. Понькина |  |
| 16. | Заключить с ИП «С.И. Гузеев» договор на использование его теплохода и парома на случай экстренной эвакуации людей из д. Усть-Чая | до 28.03.2025 | Комарова И.А. |  |
| 17. | Составить списки больных и престарелых людей д. Усть-Чая, требующих первоочередной помощи на случай экстренного затопления деревни | до 21.03.2025 | Комарова И.А. |  |
| 18. | Организовать подвоз чистой питьевой воды в населенный пункт – в д. Усть-Чая | По отдельному графику (по необходимости) | Комарова И.А. |  |
| 19. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб и руководителей. | до 28.03.2025 | Комарова И.А. |  |
| 20. | Спланировать и провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в д. Усть-Чая, находящейся в зоне ежегодного подтопления. | Постоянно | Комарова И.А. |  |
| 21 | На период паводка предоставить на случай пожара мотопомпу Куликову М.В., провести обучение жителей по использованию ее в случае необходимости. | до 01.04.2025 г. | Понькина М.Н. |  |

Приложение №2 к постановлению

Администрации Новогоренского

сельского поселения

от 25.02.2025 №7

**СПИСОК**

**оперативно-хозяйственной комиссии Новогоренского**

**сельского поселения:**

1. И.А. Комарова - председатель - Глава Новогоренского поселения;

2. Н.Н. Мальсагова - заместитель Главы поселения - управляющий делами;

3. Понькина М.Н. – инженер по благоустройству

4. Петрова А.Н. - депутат Совета поселения;

5. Кривошеина Т.Ю. - депутат Совета поселения;

**СОСТАВ**

**водомерных постов в д. Усть-Чая**

1. Пост №1 - Егорова Юлия Витальевна**;** тел. 9-41-22

**СПИСОК**

**владельцев рабочих (исправных) моторных лодок в д. Усть-Чая и д. Новогорное**

1. Мурзин А.В.
2. Понькин С.В.